Концепция проекта ИС LActio

- Обоснование актуальности проблемы

На станциях технического обслуживания (СТО) и в автосервисах регулярно возникают организационные трудности при приёмке автомобилей. Процесс осмотра и фиксации повреждений часто занимает много времени и выполняется с низкой точностью. Информация о повреждениях теряется в устных договорённостях или фиксируется на бумажных бланках, которые легко потерять или повредить. Фотографии повреждений хранятся отдельно и не привязаны к конкретным зонам автомобиля, что снижает их доказательную силу. При возникновении споров с клиентами сложно доказать наличие конкретных повреждений до начала работ. История обращений клиентов ведётся разрозненно, что затрудняет анализ и принятие решений.

Существующие решения либо слишком простые (бумажные журналы), либо перегружены дополнительным не требующимся функционалом (корпоративные системы учёта), либо не имеют наглядного способа фиксации повреждений на схеме автомобиля. Нет бесплатного или доступного веб-приложения, которое объединяло бы процесс приёмки автомобилей, фиксацию повреждений, хранение фотографий и управление заявками.

Целевая аудитория:

- Станции технического обслуживания (СТО);

- Автосервисы и автомастерские;

- Приёмщики автомобилей;

- Администраторы автосервисов.

- Цели и задачи проекта

Цель:
Создать веб-приложение для автоматизации процесса приёмки автомобилей на СТО, объединяющее создание заявок, интерактивный осмотр с фиксацией повреждений, хранение фотографий и управление пользователями.

Задачи проекта:

- Разработать систему авторизации и управления пользователями;

- Создать модуль заявок с возможностью создания, редактирования, изменения статуса и удаления;

- Создать модуль интерактивного осмотра с возможностью переключения ракурсов автомобиля и добавления отметок повреждений на схеме;

- Создать модуль управления фотографиями для загрузки и хранения изображений приборной панели и повреждений;

- Этапы разработки

Этап 1. Подготовка и документация

На этом этапе закладывается основа проекта. Разрабатывается дизайн интерфейса -создаются макеты основных экранов веб-приложения, прорабатывается визуальная концепция. Готовится проектная документация: описание применения системы, спецификация вариантов использования. Создаются UML-диаграммы для визуализации архитектуры системы. Определяется технологический стек: Django для бэкенда, SQLite для базы данных, HTML/CSS/JavaScript для фронтенда, Docker для контейнеризации. Результатом этапа является утверждённый пакет документации и макетов.

Этап 2. Разработка базовых модулей

На этом этапе реализуются модули авторизации и управления пользователями. Создаётся система входа и регистрации: разрабатывается бизнес-логика аутентификации, создаются экраны регистрации, входа и профиля. Реализуется подтверждение учётных записей администратором. Внедряется ролевая модель с правами администратора и приёмщика. Создаются базовые модели данных (User, RepairRequest, DamageMarker, WorkType, DamageType, CarView).

Этап 3. Разработка основных функциональных модулей

Реализуются основные функциональные модули системы. Разрабатывается модуль заявок: создание заявок с полной информацией о клиенте и автомобиле, просмотр, редактирование, удаление, изменение статуса заявки (черновик → активна → завершена / отменена). Разрабатывается модуль интерактивного осмотра: отображение схемы автомобиля с возможностью переключения ракурсов (спереди, сзади, слева, справа, сверху), добавление отметок повреждений с указанием координат, выбор типа повреждения из справочника, загрузка фотографий, удаление отметок. Разрабатывается модуль управления фотографиями: загрузка фотографий приборной панели и повреждений, хранение и отображение с предпросмотром. Разрабатывается модуль администрирования: управление пользователями (просмотр, редактирование, подтверждение, блокировка), управление справочниками (типы работ, типы повреждений, ракурсы автомобиля), смена паролей пользователей, просмотр статистики. Разрабатывается модуль поиска и фильтрации заявок по различным критериям.

Этап 4. Тестирование и подготовка к развертыванию

На финальном этапе проводится полное функциональное и интеграционное тестирование всех модулей. Проверяется корректность бизнес-логики, валидация данных, работа системы авторизации и разграничения прав доступа, сохранение и отображение фотографий, работа интерактивных элементов (схема автомобиля, отметки повреждений). Все выявленные ошибки фиксируются и исправляются. Готовятся демонстрационные материалы для защиты проекта.

- Перечень участников, их роли и зоны ответственности

Проект выполняется индивидуально. В команде находится один участник, который выполняет все роли и зоны ответственности.

Участник -отвечает за полный цикл разработки проекта. В зону ответственности входит:

- Разработка дизайна интерфейса -создание макетов и прототипов основных экранов приложения;

- Разработка серверной логики -создание моделей данных, представлений, бизнес-логики;

- Разработка клиентской части -создание HTML-шаблонов, CSS-стилей, интерактивных элементов на JavaScript;

- Настройка инфраструктуры -контейнеризация с использованием Docker, настройка базы данных и веб-сервера;

- Тестирование и отладка -проведение модульного, интеграционного и UI-тестирования;

- Подготовка документации -создание проектной и технической документации, UML-диаграмм.